프로젝트 수행 요청서

금감원 DX 중장기 사업

Revision 1

2026. 4. 2.

anakin

Table of Contents

1.	문서 개요	4

1.1.	문서 정보	4

1.2.	문서 이력	4

1.3.	문서 목적	5

1.4.	용어 정의	5

2.	프로젝트 개요	6

2.1.	금감원 DX 중장기 프로젝트	6

2.2.	Datalake 기반 분석환경 구축	6

2.2.1.	ELT framework	6

2.2.2.	분석 환경 구축	6

2.3.	업무 일정	6

2.4.	기타	7

3.	ELT Framework(dataxflow)	8

3.1.	기술 스택	8

3.2.	시스템 개요	8

3.3.	예상 업무 내역	8

4.	분석 환경 서버	10

4.1.	시스템 개요	10

4.2.	기술 스택	10

4.3.	업무내역	11

4.3.1.	K8S 설치	11

4.3.2.	K8S dynamic route	11

4.3.3.	Rook-Ceph over NFS	11

4.3.4.	Load Balancer	11

4.3.5.	인프라 설치	12

4.3.6.	Name Space	12

4.3.7.	설치 기타	13

4.3.8.	서버 개발	13

5.	서버 정보	14

5.1.	VPN	14

5.2.	서버 목록	14

5.3.	Harbor	16

문서 개요

문서 정보

| 제목 | 프로젝트 수행 요청서 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 최초 작성자 | anakin | 최초 작성일 | 2026/3/26 |
| 마지막 저장일 | 2026/4/2 | 마지막 인쇄일 | 2007/9/10 |
| 문서분류 |  | 문서번호 |  |
| 검토자 |  | 승인자 |  |
| 주석 |  |  |  |

문서 이력

| Rev. | 작업일 | 작업내용 | 작업자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026/3/26 | 최초작성 | anakin |

문서 목적

본 문서는 프로젝트에 대한 전반적인 개요와 수행 하여야 할 작업에 대한 내용을 기술 합니다.

용어 정의

Teradata

www.teradta.com 대용량 데이터베이스

Query Grid

https://www.teradata.com/platform/data-fabric 테라데이터에서 제공하는 이기종 database connectivity.
Querygrid 에 oracle DB 접속 정보를 입력해 두고 테라데이터에 Query “select * from user_tb@oracle” 을 수행하면 오라클에서 가져와 표시한다. 또한 오라클-테라데이터 테이블간 조인도 가능하다.

ADW

구축 하려는 분석 환경 프로젝트 서버 이름

dis

프로젝트중 업무 코드

Harbor

https://goharbor.io docker image registry(on premise)

Gitlab

https://docs.gitlab.com git scm & ci cd server(on premise)

Airflow

https://airflow.apache.org Scheduler Server

프로젝트 개요

금감원 DX 중장기 프로젝트

2026년 1월 부터 3개년간 1년에 1단계 씩 총 3단계에 걸쳐 수행하는 금감원 내부 업무 및 민원 시스템 고도화 및 디지털 전환 프로젝트.

Datalake 기반 분석환경 구축

우리 프로젝트는 위 프로젝트 과업 중 “datalake 기반 분석환경 구축” 이라는 업무명으로 “ELT Framework”, “분석 환경 구축” 크게 두가지의 업무 영역이 있습니다.

ELT framework

Oracle 및 은행으로부터 전송된 전문 파일을 테라데이터 로 적재하는 커스텀 제작 tool 로써 웹 UI 를 가지고 있습니다. 실제로 적재를 수행하는 팀은 따로 있으며, 우리는 이 tool 을 유지 보수 합니다.

fss-dataxflow 라고 부릅니다.

분석 환경 구축

사용자가 주피터 분석환경을 요청 하면 개인에게 주피터 팟을 할당하여 k8s 상에 올려주고 접속을 시켜주는 포탈 시스템입니다.

현재 docker 기반으로 작성되어 있으며, 이를 k8s 상에서 동작 하도록 수정 해야 합니다.

또한 k8s 상에서 동작 하기 때문에 k8s 설치 자체도 진행 해야 합니다.

fss-adw-server 라고 부르고 있습니다.

업무 일정

4/13 ~ 4/21 까지는 원격으로 저희 사무실에 VPN 으로 접속하여 k8s 개발 서버 설치를 해주시고, 이후 설치된 k8s vm 들을 금감원 내부로 반입합니다.

반입일정은 유동적이기 때문에 4/22 부터 금감원 내부 상주adw server 개발 수행 시 k8s 가 반입되지 못하면 저희 사무실 개발 환경에 vpn 으로 접속하여 개발을 진행 하다가 반입되면 그때 금감원 내부에서 개발 하는 것으로 진행 합니다.

금감원 내부에서는 개인 노트북으로 USB 테더링을 통해 인터넷에 접속할 수는 있습니다.

개인 노트북, 테더링 비용을 지원드리기는 어렵고 모니터는 지원해 드릴 수 있습니다. 이점 양해 부탁 드리겠습니다.

개인적인 희망은 최대한 빨리 설치하고, 개발도 최대한 빨리 핵심적인 부분을 외부에서 완성해서 반입 하여 내부에서 마무리 하는 것입니다.

기타

고객의 요구사항 변경등 예상치 못한 범위의 업무가 있을 수 있으며, 일정내 해결 할 수 있도록 조율하면서 진행 하면 될것 같습니다. 이점 양해 바라겠습니다.

ELT Framework(dataxflow)

기술 스택

Backend

  - Python 3.12

  - FastAPI

  - Uvcorn

  - Sqlalchemy

Frontend

  - Node 22

  - Vue3

  - Quasar Framework SPA

  - Axios

  - Chartjs

시스템 개요

관리자가 우선 DB(테라데이터) 에 엔진이 되는 각종 stored procedure 들을 설치 해야 합니다. 또한 각종 메타 데이터, 공통코드와 계정 정보를 DB에 넣어 둡니다.

웹서버에서 계정으로 로그인 하면, 소스 시스템, 소스 테이블, 타겟 시스템 타겟 테이블, 배치 주기, 적재 조건 등을 등록하여 하나의 “배치잡’ 을 생성합니다.

생성된 job을 실행해 봅니다. 적재가 잘 수행 된다면, 이를 stored procedure 로서 저장하고 컴파일 할 수 있습니다.

생성된 스크립트는 airflow 에 등록하여 주기적으로 실행 되면서, 반복 적재를 수행 하는 구조 입니다.

우리는 툴의 기능만 제공 하는 것이고, 실제로 사용하는 분들은 “Datalake 구축” 적재 파트 개발자 분들 입니다.

예상 업무 내역

이 툴을 사용하는 사람은 데이터 적재 파트 개발자 들로서 그 분들을 지원하고, 그분들이 요청하는 기능이 없을 경우 협의 하여 수정 하거나 추가 개발 하는 것입니다.

테이블 1:1 적재 만 가능하기 때문에 제한적이나, 원천 데이터를 우선 테라 데이터로 자동으로 빠르게 적재 한다는데 의미가 있습니다.

업무로드는 그렇게 크지 않을 것으로 예상 됩니다.

다만, 적재 파트에서 python 을 이용하여 생성된 스크립트를 수행하는데 있어 python 에 대한 지원이 있을 수 있습니다.

주로 Python 백엔드를 담당하시면 되고, 주니어 개발자(이정두 선임)가 프론트를 담당합니다. 주니어 개발자의 프론트 개발 지원 및 많은 지도 편달 부탁 드립니다.

자세한 내용은 원작자 이신 이동우 상무님과 의논 하시면 됩니다.

분석 환경 서버

시스템 개요

궁극적으로 사용자 개인별로 격리되고 리소스가 제한된 주피터랩 화면을 제공하는 것입니다.

관리자는 harbor 에 customized jupyter-teradata-extention 이미지를 등록해 둡니다.

관리자는 fss-adw-server 에 해당 이미지를 사용하겠다고 시스템에 등록 합니다.

관리자는 사용자 계정을 웹화면을 통해 사용자를 수동으로 생성합니다.

사용자는 시스템에 로그인하여, 리소스 할당을 요청합니다. vCPU 2개, Memory 1G, 디스크 10G 이런식으로 신청 등록 합니다.

관리자는 이 신청을 승인 합니다. 시스템은 내부적으로 사용자 pvc 를 생성 합니다. 이 볼륨은 사용자 귀속으로 전용으로 사용되며, 해당 사용자가 사용하는 모든 주피터에 마운트 됩니다.

사용자는 리소스가 할당되면 분석환경을 선택하여 신청할 수 있습니다. (현재는 jupyter-teradata-extention 이미지 하나지만 추후 GPU enabled 버전이 따로 생성되어 올라갈 예정입니다.)

관리자는 분석환경 승인을 승인합니다. 시스템은 내부적으로 사용자 팟을 만듭니다.

사용자가 승인된 분석환경을 실행합니다. 시스템은 개인에게 할당된 팟에 개인에게 할당된 pv 를 붙이고 몇가지 환경변수를 binding 한 다음 팟을 실행 합니다.

사용자가 실행된 분석환경에 연결을 클릭하면, 시스템은 본인의 팟인지 확인하고, 해당 jupyter 서비스 url 로 리다이렉션 합니다.

현재는 docker 기반으로 구성되어 있어, 이를 k8s 기반으로 변경 개발 해야 합니다.

기술 스택

Backend

  - Node 22

  - Express 5

  - Socket.io

  - Mongoose

  - Redis session

Frontend

  - Node 22

  - Vue3

  - Quasar Framework SPA

  - Axios

  - Chartjs

업무내역

K8S 설치

최신 버전 1.35.3 설치

개발

  - Master 1, worker 2, worker ml 1(for GPU)

  - 아직 GPU 가 없어 worker ml 1은 affinity, label, node selector 가 잘 먹으면 됩니다. 추후 GPU host가 생기면 그때 move 합니다.

운영

  - Mater 3, worker 3, worker ml 2(for GPU)

K8S dynamic route

사용자에게 정해진 사이즈의 볼륨을 할당하고, 사용자 팟에 서비스를 연결하기 위해 다음과 같은 설치가 필요합니다.

Dynamic route, headless service, named pod

사용자 주피터 팟을 만들때 마다 named pod 을 생성합니다. 예를 들어 test-user-1234, test-user-5678 과 같은 팟을 만들고 서비스 URL https://test-user-1234.service.jupyter.fss.or.kr 은 팟 test-user-1234 로 연결되고, https://test-user-5678.service.jupyter.ofss.or.kr 은 test-user-5678 팟에 연결 하는 것입니다.

팟을 새로 띄울때 마다 서비스-인그레스 쌍을 계속 올릴 수는 없기 때문에 고정된 headless 서비스를 이용하여 named pod으로 라우팅이 필요합니다.

Rook-Ceph over NFS

각 노드는 NFS 를 마운트 합니다.(NFS 전용 NIC 과 전용 네트웍)

이 NFS 영역에 사용자별로 격리된 스토리지를 할당하고 용량을 제한해야 합니다. 저도 해본적이 없는데 Rook-Ceph over NFS (https://ceph.io/en/news/blog/2019/deploying-a-cephnfs-server-cluster-with-rook/) 가 거의 유일한 방법 이라고 합니다.

설치 후 nfs 상에 파일이 잘 생성되는지, 용량제한이 잘 되는지 등 검증이 필요합니다. Busybox 등에 마운트 하여 df, dd 등으로 검토해 보면 될 것 같습니다.

다른 방법이 있다면 제안 주셔도 됩니다.

Load Balancer

단일 cluster IP 로 서비스 하기 위해 metallb (https://metallb.io) load balancer 를 설치 합니다.

다른 방법이 있으면 제안 주셔도 됩니다.

인프라 설치

K8S 상에 adw 가 사용하는 두가지 인프라 mongo DB 와 Redis 를 설치 하여야 합니다. 개발에는 각 1 인스턴스씩 설치하면 되고, 운영에서는 3 인스턴스 클러스터로 설치 해야 합니다. (운영 서버의 리소스 상황에 따라 가변될 수 있습니다. 24 x 7 Mission critical 시스템이 아니 라서 1 인스턴스만 유지 할 수 도 있을 것 같습니다)

Mongo DB 와 Redis 가 사용하는 volume은 PV 로 유지 하여야 하는데 NFS 아닌 node storage 를 사용해도 무방 할 것으로 생각 됩니다.

각 이미지는 harbor 에 있습니다. 실행 옵션 참고 하셔서 deploy 하면 될 것 같습니다. Secret 은 k8s secret 으로 별도 관리할 수 있도록 구성해 주십시오.

다음 docker 명령 참고 하셔서 계정 root 패스워드 root-password 로 설치 해주시고, (물론 운영에서는 해당 계정이 변경 되어야 합니다)

# MONGO

docker run -d \

--name mongo \

--restart=always \

-e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root \

-e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=root-password \

-e TZ=Asia/Seoul \

-p 27017:27017 \

-v ./data:/data/db \

10.111.111.72:80/library/mongo:8.2.5

# REDIS

docker run  -d \

--name redis \

--restart always \

-v ./data:/data \

-v ./conf:/usr/local/etc/redis \

-p 6379:6379 \

-e TZ=Asia/Seoul \

10.111.111.72:80/library/redis:8.6.1 redis-server /usr/local/etc/redis/redis.conf --save 60 1

# redis.conf

user default off

user root on >root-password ~* &* +@all

Name Space

K8s 의 디폴트 네임스페이스와 패키지가 설치되는 디폴트 name space 이외의 name space 는 다음과 같이 정의 합니다.

app : fss-adw-server, fss-adw-batch등 application 관련 팟 및 서비스

dis : 사용자 주피터 팟 및 서비스

infra : mongo, reds 등 app 이 사용하는 인프라 팟 및 서비스

sample : 테스트 및 시험을 위해 임시로 수동 실행하는 팟 및 서비스. 운영에서는 사용하지 않음

unitest: 유닛 테스트등에서 임시로 사용하는 네임스페이스. 운영에서는 사용하지 않음

설치 기타

K8s 의 메트릭을 모니터링 하고 몽고DB 에 지속적으로 수집 해야 하므로 k8s metric server 가 있어야 합니다.

그외 k8s dashboard 나 관리 / 운영에 필요한 컴포넌트들은 설치 하셔도 됩니다.

설치에 필요한 모든 컨테이너 이미지는 최대한 harbor 에 넣어 가서 반입 합니다. 최악의 경우 내부에서 다시 셋팅 하거나, 노드의 추가, 변경, 삭제가 있을 수 있으므로 이미지를 전부 가지고 들어가는 것이 좋겠습니다.

설치, 구성, 운영에 필요한 모든 manifest, yml 파일들은 추후 저희쪽 git 서버에 push 해주셔야 합니다.

(Bastion server : /home/disadm/fss-support/k8s-dev)

또한 설치 내역서 및 메뉴얼을 작성 해야 합니다.

서버 개발

해당 서버의 기본이 되는 소스코드 베이스가 이미 있습니다만, docker 기반으로 동작하며, 디스크 사이즈를 제한하는 기능이 없습니다. 이를 k8s 상에서 구동되도록 수정 개발 해야 합니다. 개발은6월 중순 첫 유닛 테스트가 예정되어 있는 것을 고려해서 일정을 잡아야 합니다..

마찬가지로 주로 백엔드를 담당하시면 되고 주니어 개발자(이정두 선임)가 프론트를 담당합니다.

참고로 docker 기반 서버를 만들 때 약 1개월의 기간이 소요 되었습니다.

개발에 관해서는 이동락 이사에게 문의 주시면 됩니다.

서버 정보

VPN

우선 작업을 위해서는 저희 사무실에 VPN 으로 접속 하셔야 합니다.

Open-vpn connect(https://openvpn.net/client/) 를 설치하고, 첨부된 파일 iotels-vpn.ovpn 을 임포트 합니다.

Certificate 는 skip 하시고 다음 정보를 이용해 로그인 합니다.

Id : kimdypm

Password: P@ssw0rd1!

서버 목록

ESXi 에 설치 대상이 되는 VM들은 제가 구성 하였습니다. 모든 노드는 Ubuntu 24.04 Sever 입니다. 각 노드는 bastion 에서 disadm 으로 ssh 및 pdsh 할 수 있으며 각 노드의 disadm 은 패스워드 없이 sudo 할 수 있습니다. 설치 방식은 편하신 대로 선택 하시면 되는데, 추후 노드(master, worker) 추가 삭제에 대한 가이드가 있어야 합니다.

설치 하면서 생성되는 파일들(manifest 등) 은 bastion 의 ~/fss-support/k8s-dev/ 에 적당히 디렉토리 생성하여 넣어 주시면 좋겠습니다.

K8S 대상이 되는 노드들은 NAT 망에 구성하였으며, 해당 IP는 실제 금감원 내부 IP 와 동일 하게 구성해 놓았습니다. 다만 DNS 는 금감원과 다릅니다. 반입후에 DNS 설정은 변경할 필요가 있습니다.

Worker 노드들은 NFS 를 마운트 하는데 이는 별도의 NFS 망을 이용합니다. 사무실 내부에서도 시뮬레이션을 위해 NIC 을 하나씩 더 추가하고 NFS 서버를 구성해 놓았습니다. 하지만 현재, 금감원 내부의 NFS 정보를 알지 못하는 상태이기 때문에, 일단 사무실 내부적으로 구성하고, 반입 후 혹은 결정이 되면 nfs 서버 정보를 수정 해야 합니다.

K8s 설치를 위해 사무실 내부에는 NAT 망 외부에서 접속할 수 있는 bastion 을 구성하였으나 금감원 내부의 k9s 는 NAT 망이 아니므로, bastion이 필요 없습니다. Bastion 은 반입 하지 않습니다.

Harbor 는 insecure 로 접속하는데 금감원 내부로 이전하면 secure 로 변경 될 수 있습니다. 어쨌든 설치시에 모든 노드는 insecure 접속이 필요합니다.

Harbor project 는 다음과 같이 사용합니다.

app : fss-adw-server 컨테이너 이미지

dis : jupyter 컨테이너 이미지, 여기의 이미지만이 시스템에 등록될 후보로 나열 됩니다.

library: 그외 전부

사무실에서 Harbor 와 gitlab 은 NAT 망 바깥쪽에 있지만, 금감원 내부는 k8s 가 NAT 망에 있지 않으므로 k8s 와 harbor 가 같은 네트웍 대역내에 존재 합니다.

현재 모두 개발 서버 대상이며, 운영서버는 아직 결정되지 않았습니다. 운영 서버 설치시점에 다시 말씀 드리겠습니다.

| 서버 | 사무실내 IP | 계정 | 금감원 냬 IP | 반입 대상 | 기타 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESXi | 10.111.111.70 | k8s:P@ssw0rd1! | N/A | N/A | https://10.111.111.70 콘솔이 필요할 때 |
| NFS Server | 192.168.10.2 | admin:P@ssword1! | N/A | N | http://10.111.111.75:8080 금감원내 NFS 서버 시뮬레이션 192.168.10.x 대역으로 NFS 서버를 구성해 두었습니다. |
| bastion | 10.111.111.76 10.110.2.100 | disadm:P@ssword1! | N/A | N | k8s 설치 작업용 |
| master-1 | 10.110.2.215 | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.215 | Y | Ssh port 10022 |
| worker-1 | 10.110.2.216 192.168.10.x | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.216 NFS 용 192.x.x.x | Y | Ssh port 10022 |
| worker-2 | 10.110.2.217 192.168.10.x | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.217 NFS 용 192.x.x.x | Y | Ssh port 10022 |
| worker-ml-1 | 10.110.2.218 192.168.10.x | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.218 NFS 용 192.x.x.x | Y | Ssh port 10022 |
| IP for LB | 10.111.111.77 |  | 아직 결정되지 않음 |  | MetalLB 용 서비스 IP |
| Harbor | 10.111.111.72 | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.195 | Y | Ssh port 10022 http://10.111.111.72 관리자: admin:P@ssword1! |
| Gitlab | 10.111.111.71 | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.193 | Y(기반입) | Ssh port 10022 관리자: admin:P@ssword1! |
| Eltfr 서버 | 10.111.111.74 | disadm:P@ssword1! | 10.110.2.186 | Y(기반입) | Ssh port 10022 http://10.111.111.74:8001 test-admin:test-admin-password http://10.111.111.74:8888 airflow:airflow |

Harbor

Harbor 는 운영, 개발 구분이 없이 하나만 운영할 계획인데, 금감원에서 혹시라도 나중에 분리해 달라고 할 수도 있을 것 같긴 합니다. 아무튼 현재로선 하나만 있습니다.

Harbor 접속 계정은 다음과 같습니다. (이 계정은 웹 UI로는 로그인 할 수 없습니다)

| 계정 | 패스워드 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| robot$ci-cd | BNg1mh1HphgxhtUydyUDANaNbemZCHzB | 모든 프로젝트에서 pull 하거나 push 할 수 있습니다. |
| robot$dis | 7QQnDQ0yY11fY99iLz4xtocW0MMhYUnC | 프로젝트 dis 에서만 pull 할 수 있습니다. |